防城港市国土资源局

2017年度地质灾害巡查方案

为了做好2017年地质灾害巡查工作，根据防国土资发〔2017〕6号文件要求，特编制本方案。

一、巡查对象

全市2017年的地质灾害隐患点、地质灾害易发区、重点工程项目、重点探、采矿区；群众新发现和提供线索的地质灾害隐患点。

二、巡查方式

对各县（市、区）的汛前排查、汛中巡查、汛后核查情况进行检查，对辖区内的巡查对象进行抽检。

三、巡查工作基本内容及要求

(一)主要包括汛前排查、汛中检查、汛后核查。

汛前排查重点是摸清辖区内地质灾害隐患点的分布。

汛中检查重点是检查责任制落实、宣传培训、各项防灾措施部署、监测人员上岗等情况。

汛后核查的重点主要是对年度地质灾害防治方案、地质灾害隐患点防灾预案执行情况进行一次全面核查。查看原有监测点的变化情况，有无增加、有无变化，新增加的隐患点列入群测群防、落实责任人、监测人等情况。

(二)地质灾害应急和防治工作机构是否健全、职责是否明确，人员到位、责任到人情况。

(三)群测群防体系是否建立健全，是否做到每个隐患点都有监测人、责任人；地质灾害应急预案是否完善；年度地质灾害防治方案是否编制；重要地质灾害隐患点是否做到一点一案；群测员是否有监测设备和监测补助经费。

(四)是否开展了汛期地质灾害防治的宣传教育活动；地质灾害危险区内警示牌及警示标语是否醒目完好。

(五)是否制订了汛前排查、汛期巡查、汛后复查、灾情速报等各项工作制度；是否安排了专人值班，值班是否有记录，监测点上监测人员是否到岗到位，监测方法是否有效，监测记录是否完整；发现漏测、误测、记录不全等错误，及时予以纠正。

(六)是否向受威胁群众发放了避险明白卡，是否向乡（镇）、村及有关单位发放了地质灾害工作明白卡，避灾地点、撤离线路、撤离信号等措施是否落实。

(七)发现新的地质灾害隐患点，是否及时上报并纳入监测范围，地质灾害综合管理信息系统是否及时更新。并按有关要求明确监测、预防责任，确定监测预防责任人，制定防灾、避灾方案。

(八)巡查中发现险情，是否按规定上报，是否提出和采取应急防治措施，组织人员撤离，尽最大努力避免和减轻地质灾害造成的损失。

(九)在巡查过程中，要结合当地情况宣传地质灾害的防治知识，提高群众的防灾意识，特别是在地质灾害易发区要重点给群众强调防灾避灾意识，积极开展地质灾害群测群防工作，指导群众进行监测，并现场向群众讲解如何判定地质灾害的异常变化情况。

(十)地质灾害巡查要做好详细的记录，填写地质灾害巡查记录表（参见附件 1）；汛期结束，巡查记录表装订成册归档保存备查。

四、巡查检查

根据我市地质灾害分布情况，成立巡查组，对各县（市、区）的巡查情况、隐患点防范工作开展检查。由市国土资源局副局长杨宗智担任组长，市地质灾害防治中心主任陆提武担任副组长，小组成员由王桂东、方凡辉、黄业中、周懿文组成。防城港地质环境监测站指导市国土资源局开展地质灾害防治的相关工作。

五、时间安排

巡查时间为 2017年4月6日至10月31日。

汛前排查 4 月底前完成，汛中检查 5-9 月，每月至少检查一次，在汛期中每当有强降雨发生都要实施巡查工作，实地指导群众避灾与抢险救灾。10月31日前完成汛后核查的有关工作。

附件 1

地质灾害巡查记录表

巡查时间：       年    月   日        星期      天气：

| 巡查单位 | （盖章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查点 位置 |  |  |  | 地质灾害类型 |  |
| 监测人及电话 |  |  | 监测责任人及电话 |  |  |
| 巡查情况记录（变化特征、稳定性） |  |  |  |  |  |
| 存在问题 |  |  |  |  |  |
| 处理建议 |  |  |  |  |  |
| 巡查人员及签名 | 姓名 | 工作单位 |  |  |  |